## Slide 1
Sprint Review — Epic 1046350 (RevampFEE MVP2)
DBDE AI Assistant
12/06/2026
DBDE
Notes: Apresentação: Sprint Review — Epic 1046350 (RevampFEE MVP2)

## Slide 2
01
Diagnóstico do Sprint

## Slide 3
Onde estamos hoje
45 user stories ativas na Epic RevampFEE MVP2
12 bugs críticos por resolver
3 features em risco de derrapar
Velocity estável nas últimas 3 sprints

## Slide 4
Indicadores-chave
45
User Stories
ativas
82%
Cobertura
de testes
12
Bugs
críticos
3
Features
em risco

## Slide 5
Work items por estado
Chart: 
| New | Active | Resolved | Closed
Bugs | 12 | 8 | 5 | 30
User Stories | 10 | 45 | 20 | 60

## Slide 6
Azure vs Databricks
Antes
Agora
Custos elevados
Múltiplas dependências
Search partida
Custo reduzido
Mínimo de dependências
Pesquisa semântica nativa

## Slide 7
Estado das Features
Feature | Estado | Owner
Login biométrico | Active | Bruno
Onboarding | Closed | Aníbal
Pagamentos | At Risk | Maria

## Slide 8
Obrigado
12/06/2026
Notes: Agradecer e abrir para questões